木子国际移动端功能测试汇报

测试账号
13520518138
12345678
涉及制作的，请直接@制作配合

- 首页栏目

http://muzimedi.wadelau.net/?sid=408608

- 客服图标点击没反应

- 已修改。增加腾讯企点通客服。

- 点击搜索框，弹出输入框，这个按钮不是确定，是“搜索”方便用户使用

- 未修改。此处弹出的输入框是浏览器调用操作系统输入法行为，具体显示为“确认”，“执行”或者“换行”，在不同的手机上各不相同，请前端工程师再研究一下是否可以通过页面控制显示字符。

- 团购专区列表页，点击去拼团，直接进入详情页，不需要调取登录
http://muzimedi.wadelau.net/?mod=product&act=groupbuy&sid=850309

- 已修改。改为去详情页，而不是直接购买（未登录会先要求登录）。

- 国家馆及搜索列表页，下拉框功能没对接上，点击确定没反应
http://muzimedi.wadelau.net/index.jsp?sid=408608&mod=product&pnskicountry=01&pntc=11&pnobid=0

- 已修改。下拉条件筛选，移动版的逻辑与PC版稍微不同（允许多选），已修改为单选，点击相应选择后刷新页面，去掉“确定”等操作，将“重置”提升为到“排序”后，为每一个选项提供“去除”按钮。
增加“客服”链接。

- 分类栏目
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=408608&mod=navi&pnskicountry=01

- 品牌功能没有对接上

- 待修改。缺少“index-brand.html” 模板文件，待补充后再修改。

临时跳转指向按 品牌搜索结果页面。

2.详情页，底部购物车功能没有对接上，购物车有商品但不显示
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=244158&mod=product&act=detail&id=33

- 复测无问题。

- 购物车http://muzimedi.wadelau.net/?sid=244158&mod=cart&act=searchUserCart&randi=WifYPX2HUF
1.价格小结没有，数量无法增减，价格变成NAN

- 未修改。请前端工程师协助制作调整，购物车计算器.

2.确认订单，这个页面功能都没对接上
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=244158&mod=order&act=prepare

- 未修改。 Casexxxx @Yongli

3. 收银台，在线支付，支付宝及微信隐藏，余额可选取并支付
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=244158&mod=pay&act=pickpay&orderid=226&randi=vwwD5NvG0g

- 已修改未完成.

D.我的栏目
http://muzimedi.wadelau.net/?mod=user&act=my&randi=rQxCfIzNPP
1.等级图标没有对接上

已修改

2.订单列表内容部分数据没有对接上，取消订单功能没对接上
待评价及已评价的订单不显示，没对接上

http://muzimedi.wadelau.net/?sid=652183&mod=order&act=my&randi=9SwumA02mD

3. 优惠券，内容有时候显示，有时候不显示，
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=652183&mod=user&act=quan&randi=KHGgPfgRnz

部分修改

页面没修改

4. 积分兑换，点击查看优惠券，进入优惠券栏目，（兑换成功的优惠券并没有出现在优惠券里）

http://muzimedi.wadelau.net/?sid=861463&mod=jifen&act=exchange

- 个人信息，头像没对接上，点击头像可以上传，顶部右侧加个“保存”。
上传病例，上传图片没对接上。
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=652183&mod=user&act=myinfo

- 待修改。 Casexxxx @jianping

- 关注品牌没有对接上
http://muzimedi.wadelau.net/?sid=510516&mod=product&act=favorite1&itype=1&randi=Wbi8T8UGKX

已修改

- 账号管理，邮箱没有对接上

http://muzimedi.wadelau.net/?sid=510516&mod=user&act=myaccount

已修改